Российская Федерация

Самарская область

# АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 апреля 2022 года									№17

«Об утверждении Плана-графика перехода на использование администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации»

В целях организации мер по переходу на использование администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области при осуществлении своих полномочий сведений, содержащихся в едином федеральном информационном реестре, содержащем сведения о населении Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации», во исполнении пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 12.10.2021 № 1738 «О сроках перехода субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на использование сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации, на переходный период», руководствуясь положениями Устава сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, постановляю:

1. Утвердить План-график перехода на использование администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области сведений, содержащихся в Едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации;.

3.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

4.     Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Тимофеевка				А.Н.Сорокин

# Приложение

к Постановлению администрации

сельского поселения Тимофеевка

муниципального района

Ставропольский Самарской области

от 15 апреля 2022 г. N 17

План-график перехода на использование администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области сведений, содержащихся в едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 июня 2020 года № 168-ФЗ «О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации» | до 31.12.2023 | Администрация сельского поселения Тимофеевка |
| 2. | Определение видов сведений СМЭВ, размещенных на технологическом портале системы взаимодействия в сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), доступ к которым требуется в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг и направление данных, необходимых для направления в Ситуационный центр заявки на получение прав доступа: информация о наименовании вида сведений; контактные данные сотрудников, которым требуется организовать доступ в соответствии с регламентом; правовой акт, в соответствии с которым должен быть предоставлен доступ. | до 31.12.2023 | Администрация сельского поселения Тимофеевка |
| 3. | Подключение информационной системы администрации сельского поселения Тимофеевка к видам сведений государственной информационной системы формирования и ведения федерального регистра сведений о населении, размещенным на технологическом портале системы взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://smev3.gosuslugi.ru/portal), путем направления оператору информационной системы запрос о предоставлении доступа к видам сведений. | до 31.12.2025 | Администрация сельского поселения Тимофеевка |
| 4. | Одновременное тестовое использование федерального регистра сведений о населении и запросов к действующим государственным информационным системам при организации межведомственного информационного взаимодействия в целях предоставления государственных и муниципальных услуг и осуществление государственных и муниципальных услуг. | до 31.12.2025 | Администрация сельского поселения Тимофеевка |
| 5. | Направление в рамках первоначального приведения в соответствии с федеральным регистром сведений о населении запроса номера записи в отношении каждого физического лица, сведения о котором содержатся в ведомственных информационных ресурсах и при получении ответа оператора сохранение этого номера в своей системе для направления последующих запросов в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальных услуг | до 31.12.2025 | Администрация сельского поселения Тимофеевка |
| 6. | Использование федерального регистра сведений о населении в качестве единственного обязательного источника получения сведений о физическом лице. | с 01.01.2026 | Администрация сельского поселения Тимофеевка |